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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2026						                № 1319
г. Вятские Поляны
	О внесении и утверждении изменения в план реализации  муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2020 – 2030 годы» на 2026 год


В соответствии с решением Вятскополянской городской Думы от 24.06.2026 № 53/479  «О внесении изменений в решение Вятскополянской городской Думы от 15.12.2025 № 48/431 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление администрации города Вятские Поляны от 26.01.2026 № 111 «Об утверждении плана на 2026 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2020 – 2030 годы» (далее – план), утвердив план в редакции согласно приложению. 
2. Инспектору по контролю за исполнением поручений МКУ по обеспечению деятельности ОМС Чернышовой Е.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.


Глава  города Вятские Поляны		                                       
                                    Н.Б. Бушуев

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом архитектуры 					И.Е. Губанова 
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	Приложение  

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации города
от 24.07.2026                 № 1319

	
	



ПЛАН 
реализации муниципальной программы  «Развитие строительства и архитектуры» 
на 2020-2030 годы» на 2026 год
                                                               
	№
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник1
	Срок2 

	Источник
финансирования
	Финансирование на 2026 год, тыс. рублей3
	Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)4

	
	
	
	Начало реализации
	окончание реализации 
	
	
	

	
	Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы»
	Заведующий отделом архитектуры  
Директор МБУ «Организация  капитального строительства» начальник Управления по делам муниципальной собственности 
	01.01.2026
	31.12.2026
	Всего:

	2595,0
	планируемый ввод жилья - 7300 кв.м.; ввод жилья на душу населения – 0,24 кв.м/человека; уровень обеспеченности населения жильем- 31,5 кв.м/чел.; проверка 70-ти смет МБУ «ОКС г. Вятские Поляны»

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	
	городской бюджет

	2595,0
	

	1.
	Отдельное мероприятие  «Подготовка градостроительной документации»
	заведующий отделом архитектуры  
	01.01.2026

	31.12.2026

	Всего:
	152,00

	Текущие изменения в градостроительные документы 

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	
	городской бюджет
	152,00
	

	1.1
	Внесение изменений в генеральный план


	
	01.01.2026

	31.12.2026

	областной бюджет
	0,00
	Подготовка внесений изменений в генеральный план по заявлениям  граждан


	
	
	
	
	
	городской бюджет
	100,00
	

	1.2.
	Внесение изменений в правила землепользования и застройки

	
	01.01.2026

	31.12.2026

	областной бюджет
	0,00
	Подготовка изменений в правила землепользования и застройки  по заявлениям граждан

	
	
	
	
	
	городской бюджет
	52,00
	

	2.
	Отдельное мероприятие  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области развития строительства и архитектуры»
	Директор МБУ «Организация  капитального строительства»
	
01.01.2026

	
31.12.2026

	Всего:
	2 395,0
	Содержание МБУ «Отдел капитального строительства».
подготовка 70 смет 

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	
	городской бюджет
	2 395,0
	

	2.1.
	Финансовое обеспечение деятельности организации
	
	
	
	городской бюджет
	2 395,0
	Реализация МБУ «ОКС г Вятские Поляны» своих полномочий

	2.2. 
	Разработка и проверка смет в КОГАУ «Государственная экспертиза» 
	
	01.01.2026
	31.12.2026
	городской бюджет
	0,00
	Проверка  смет по мере необходимости 

	2.3.
	Контроль за качеством выполнения работ по заключенным муниципальным  контрактам.
	
	
	
	городской бюджет
	0,00
	Качественное выполнение работ по заключенным муниципальным контрактам  заключенным в рамках программ «Комфортная городская среда» и поддержке местных инициатив

	3.
	Отдельное мероприятие «Стимулирование жилищного строительства и обеспечение граждан жильем»
	заведующий отделом архитектуры  
	
01.01.2026

	
31.12.2026

	Всего:
	48,00
	Реализация отделом архитектуры своих полномочий 


	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	
	городской бюджет
	[bookmark: _GoBack]48,00
	

	3.1.
	Занесение в систему ГИС ЖКХ вновь возведенных индивидуальных жилых домов
	
	
01.01.2026

	
31.12.2026

	Всего:
	0,00
	Исполнение требования Федерального законодательства

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	
	городской бюджет
	0,00
	

	3.2.



	Заполнение системы ГИСОГД 
	
	
01.01.2026

	
31.12.2026

	Всего:
	0,00
	Исполнение требования Федерального законодательства

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	
	городской бюджет
	0,00
	

	3.3.
	Занесение в систему ФИАС информации о вновь присвоенных и аннулированных адресах
	
	
01.01.2026

	
31.12.2026

	городской бюджет
	0,00
	Исполнение требования Федерального законодательства

	3.4.
	Подготовка технического заключения по обследованию многоквартирного жилого дома доступности маломобильных групп населения.
	
	

01.01.2026

	

31.12.2026

	Всего:
	30,00
	Подготовка отчет в рамках судебного делопроизводства

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	

	
	
	
	
	
	городской бюджет
	30,0
	

	3.5.
	Внесение изменений в
границу охранной зоны гидрологического поста 1 разряда Вятские Поляны. 
(реестровый номер 43:41-6.16).
	
	07.01.2026
	31.12.2026
	Всего:

	18,0
	Уменьшение охранной зоны гидрологического поста 1 разряда Вятские Поляны. 
(реестровый номер 43:41-6.16) с 200 до 100 метров.

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	
	городской бюджет
	18,0
	



________________________
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№ 

1319

 

г. Вятские Поляны

 

 

О 

внесении и утверждении изменени

я

 

в план реализации 

 

муниципальной программы муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие 

строительства и архитектуры» на 2020 

–

 

2030 годы» 

на 2026 год

 

 

 

В соответствии с решением Вятскополянской городской Думы от 

24.06.2026 

№ 

5

3/479

  

«О внесении изменений в решение Вятскополянской 

городской Думы от 

15.12.2025 

№ 

48/431

 

«О бюджете муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кир

овской области на 

2026

 

год и на плановый период 202

7

 

и 202

8

 

годов», администрация г

орода 

Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. 

Внести следующее изменение в постановление администрации 

города Вятские Поляны 

от 26.01.2026 

№ 

111

 

«Об утверждении плана на 2026 

год по реализации муниципальной программы муниципального образования 

городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области «Развитие 

стро

ительства и архитектуры» на 2020 

–

 

2030 годы» 

(далее 

–

 

план), утвердив 

план в редакции согласно приложению. 

 

2

. 

Инспектору по контролю за исполнением поручений МКУ по 

обеспечению деятельности ОМС 

Чернышовой Е.А. разместить настоящее 

постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области.

 

 

 

Глава 

 

города Вятские Поляны

 

 

                          

 

    

    

    

 

                                   

 

Н.Б. Бушуев

 

 

